《软件工程专业专业生产实习》任务书

| 学院 | 计算机与人工智能学院 |  | 专 业、班 级 | 软件工程二班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 21023036 21024028 21045103 21045077 |  | 姓 名 | 许东徽 孙传家 柏璐瑶 梁治国 |
| 题 目 |  | 基于遗传算法的自动排课系统的设计与实现 |  |  |
| 专业生产实习目的、意义： 目的： - 通过参与“基于遗传算法的自动排课系统的设计与实现”这一项目，我们能够将遗传算法、优化理论、数据库设计、软件开发等相关知识应用到实际问题中，从而深化对理论知识的理解，提高知识的综合运用能力。 - 在生产实习过程中，我们需要亲自动手设计、编码、测试和优化排课系统。这一过程将锻炼学生的实践能力，包括需求分析、系统设计、编码实现、软件测试、项目管理和团队协作等能力。 - 排课问题是一个复杂且多变的问题，遗传算法只是众多解决方法之一。在实习过程中，我们需要不断创新和改进算法，以满足实际问题的需要。有助于培养我们的创新意识和解决问题的能力。 - 通过参与项目团队，我们将学习如何与同事有效沟通、协作，并遵守职业道德规范。这将有助于我们在未来的职业生涯中更好地适应工作环境，提升职业素养 意义： - 随着教育信息化的推进，自动排课系统已成为学校日常管理的必备工具。通过参与此类项目的实习，我们将掌握自动排课系统的设计与实现方法，满足行业对人才的需求。 - 通过优化排课算法和系统设计，我们有助于提高排课系统的效率和准确性，从而推动教育技术的发展。 - 排课系统的设计与实现涉及计算机科学、教育学、数学等多个学科的知识。通过这一项目的实习，我们将学会如何将不同学科的知识进行融合和创新，培养出具备跨学科素养的复合型人才。 - 具备自动排课系统设计与实现经验的学生在求职市场上将更具竞争力，我们将能够更快地适应企业的实际需求，并在工作中表现出更强的解决问题和创新能力。 |  |  |  |  |
| 专业生产实习要求与计划： 1. 设计要求 (1) 功能性要求：明确系统需要实现的基本功能，例如课程安排、教室分配、教师安排等。 (2)约束条件：考虑系统设计过程中的各种限制条件，如教室容量、教师时间表、学生选课情况等。 (3)实时性要求：确定系统需要处理实时更新的信息，并能够实时反馈最新的排课结果。 (4)用户友好性：设计系统界面简洁明了，易于操作和理解，以提高用户的使用体验。 (5)数据的准确性与一致性：保证输入的数据准确无误，并确保排课结果符合所有约束条件。 (7)前端简单页面和后台数据库，能够实现数据库的连接，并对数据库实现增删改查 (8)测试与优化：学生应对系统进行全面的测试，包括单元测试、集成测试和系统测试等，并根据测试结果对系统进行优化。 (9)文档编写：学生应编写详细的项目文档，包括需求规格说明书、系统设计文档、测试报告等。 2. 设计计划 (1)需求分析：详细了解学校的排课需求和限制条件，收集相关数据，并与相关利益相关者进行沟通，明确系统的功能和性能要求。 (2)系统设计：根据需求分析的结果，设计系统的整体结构和模块划分，确定采用动态规划算法来解决排课问题。 (3)界面设计：设计用户界面，使其直观易用，学校管理人员和教职工能够方便地操作系统进行排课。 (4)数据库设计：设计数据库模型，存储学校的课程、教室、教师等信息，并建立排课算法所需的数据结构。 (5)系统开发：基于设计确定的模块划分，进行系统的编码和开发，实现核心的动态规划排课算法并将其集成到系统中。 (6)系统测试：对系统进行各个模块的功能测试、性能测试和用户验收测试，确保系统的稳定性、准确性和可用性。 (7)部署与维护：在测试通过后，将系统部署到实际运行环境中，并进行必要的培训和技术支持工作。同时，定期进行系统维护和更新，以保持其正常运行和适应学校需求的变化。 一、实习前期准备（1周） 了解项目背景和要求，明确实习任务和目标。 复习遗传算法和自动排课系统的相关理论知识。 学习并熟悉项目所使用的编程语言和开发工具。 二、需求分析（1周） 与导师或项目组成员深入讨论，明确系统需求。 编写需求规格说明书，并经过导师或项目组成员的审核。 三、系统设计（2周） 设计系统架构和数据库结构。 设计遗传算法的流程和策略。 编写系统设计文档，并经过导师或项目组成员的审核。 四、编码实现（3周） 按照系统设计要求，编写代码实现系统的各项功能。 每周进行代码评审和进度汇报。 五、测试与优化（2周） 对系统进行全面的测试，并记录测试结果。 根据测试结果对系统进行优化和改进。 编写测试报告和优化方案。 六、文档编写与项目总结（1周） 编写详细的项目文档，包括需求规格说明书、系统设计文档、测试报告等。 对整个实习过程进行总结和反思，提出改进意见和建议。 提交实习报告和成果展示。 |  |  |  |  |
| 参考文献： [1] 李刚．Java 数据库技术详解[M]．北京：化学工业出版社 [2] 冯思玲，李艳梅，梁瑜．基于遗传算法和贪心相结合的排课算法研究[J]．现代计算机 [3] 侯友谊，李丹妮．Java与JSP基础[M]．北京：经济科学出版社，2010． [4] 何军华．课表编排系统的算法研究与实现[J]．湖北师范学院学报 [5] 张培，赵国锋．JSP 数据库通用模块开发与系统移植[M]．北京：清华大学出版社 [6] 马建红，李占波．JSP 应用与开发技术[M]．北京：清华大学出版社，2011． [7] 常建功．Java Web典型模块与项目实战大全[M]．北京：清华大学出版社 [8] 刘媛春，罗云翔．基于JSP的动态网页技术[J]．成都信息工程学院学报 [9] 夏先波．Java JDK实例宝典[M]．北京：电子工业出版社，2007． [10] 张峋，杨三成．JSP与JDBC应用详解[M]．北京：北京铁道出版社，2010． [11] 王斌，陈臣．Java研磨程序设计模式[M]．北京：清华大学出版社，2011． [12] 泽卡斯．JavaScript高级程序设计[M]．李松峰，曹力，译．北京：清华大学出版社，2004． [13] 赵晓庆，熊璋，方义．高校智能排课系统的设计与实现[J]． 计算机与现代化，2004（5）：352-358． |  |  |  |  |
| 专业负责人意见： 2024年 04月 10 日 |  |  |  |  |