团队交流会议记录1：第一次会议 时间： 2024.4.10 地点：慎思楼北203 会议主题：讨论生产实习的每个人的分工情况以及进度安排 参加人员：孙传家 许东徽 柏璐瑶 梁治国 会议记录： 一、会议内容： 通过此次会议，我们后端要springboot框架，前端使用vue框架，数据库使用mysql，为我们对自动排课做需求分析，最后使用遗传算法进行自动排课，需要我我们每个人去了解这个算法的作业以及优缺点，我们将准确进行分工以及进度安排。 二、分工情况 孙传家：负责后端代码的编写 许东徽：负责前端vue框架代码的编写 柏璐瑶：负责数据库相关的设计以及关系图设计 梁治国：负责编写文档，以及测试代码 三、进度安排 2024.4.10-2024.4.13 :小组进行全面的需求分析，结合市面上排课的逻辑以及需要的功能进行细化 2024.4.13-2024.4.27: 进行数据库的设计，确定学生，老师，班级，课程，教室等关系，进行关系图的设计 2024.4.13-2024.4.20:进行前端界面的开发，设计友好的界面 2024.4.20-2024.5.10:系统后端的全面开发，管理员，学生端，老师端功能逻辑的实现 2024.5.10-2024.5.20: 进行项目的功能测试，添加数据，进行容错设计，进行往往文档的编写。

团队交流会议记录2：第二次会议 时间： 2024.4.13 地点： 慎思楼北304 会议主题： 对第一次进度对任务总结以及下一步具体工作对措施 参加人员： 孙传家 许东徽 柏璐瑶 梁治国 会议记录： 一、会议内容 通过此次会议，我们上一进度完成了需求分析，掌握学校所有课程和教室信息，有查询功能，自动排课，需要有课程班级教室，教学楼等基本信息对存在才能进行排课，排课需要对先添加可好吃呢个计划，来添加不同学期，不同年纪，不同班级的课程计划，然后统一进行自动排课。我们设计三个身份。 下一阶段，将数据库要实现的表以及E-R图设计出来，并且开始编写前端代码，后端将框架先编写出来，等数据库设计出来，在完善逻辑，以及数据交互。本次会议增强来团队等凝聚力，为下一步工作做基础。

团队交流会议记录3：第三次会议 时间： 2024.5.5 地点： 慎思楼北202 会议主题： 对代码中出现等问题进行讨论 参加人员： 孙传家 许东徽 柏璐瑶 梁治国 会议记录： 一、会议内容 上一阶段我们进行数据库设计后，有许多表都是进行复合设计，每个表不是独立的，所以我们在进行数据的插入以及删除的时候设计多个表，其次我们进行操作的时候，都需要有相对应的提示，学生和教师的身份只可以查看课表，防止数据北修改，在排课界面，我们可以添加相对应的课程计划，进行排课，然后根据课程计划的条件来进行查看课表， 此阶段我们遇到的问题是怎么将遗传算法来进行排课，遗传算法的特点就是适合选择，交叉来解决复杂的优化的问题，我们的排课系统刚好符合此条件，我们排课涉及多个元素，我们在网上寻找相关案例，第一步是进行问题的编码，进行初始化种群，进行适应度函数的设计，进行选择，交叉操作，最后设置终止条件，将问题进行解码出来，展示给用户。

团队交流会议记录4：第四次会议 时间： 2024.5.15 地点： 慎思楼北103 会议主题： 代码的功能测试以及编写文档 参加人员： 孙传家 许东徽 柏璐瑶 梁治国 会议记录： - 会议内容 我们进行添加数据，进行排课测试，添加一些错误数据，看看有没有错误提示，都符合预期，并且开始对任务书对编写，每个人都积极完成来自己都任务，接下来就是整合和改善，相信我们勘定可以很好都完成此次任务。